|  | Comunicado de prensa |
| --- | --- |

INDRA COMPLETA LA IMPLANTACIÓN DE CUATRO PRIMERAS ESTACIONES RADAR EN INDIA

- En total, la compañía pondrá en marcha nueve sistemas radar que cubrirán el 80% del espacio aéreo del país

- Como parte de este proyecto, cerrado en 2010 con la AAI,  Indra está dotando 38 aeropuertos con su sistema de gestión de tráfico aéreo

Cuatro de las nueve estaciones radar que Indra pondrá en servicio en India para mejorar la gestión del tráfico aéreo ya están operativas. Se trata de las estaciones de Chennai, Bellary, Bhopal y Porbandar, que ahora disponen de radares secundarios modo S, la tecnología más precisa y avanzada para identificar una aeronave.

Los sistemas superaron las distintas pruebas realizadas por la Autoridad Aeroportuaria India (AAI) para comprobar el correcto funcionamiento de los equipos y ya están empleándose en la gestión de vuelos en el país.

Respecto a los cinco sistemas restantes, todos ellos han superado las pruebas de aceptación en fábrica, siguiendo el estricto calendario establecido por la AAI. Los radares están siendo implantados progresivamente en sus emplazamientos definitivos y este mismo año está previsto que ocho de los nueve radares entren en servicio. Indra demuestra así su capacidad para responder a los exigentes requisitos fijados para este proyecto.

La compañía se hizo el pasado año 2010 con este contrato para desplegar nueve sistemas de vigilancia radar, que cubrirán el 80% del espacio aéreo del país, y para dotar 38 aeropuertos con su sistema de gestión automatizada del tráfico aéreo.

Indra

Indra es líder en gestión de tráfico aéreo en el ámbito internacional, con más de 1.200 instalaciones en más de 95 países. La compañía es socio tecnológico de los proveedores aéreos de navegación aérea de Reino Unido (NATS), Alemania (DFS) y España (AENA) y es una de las compañías con más peso en el programa SESAR de desarrollo de los sistemas que permitirán construir el futuro cielo único europeo. Indra ha implantado además su tecnología de gestión de tráfico aéreo en un buen número de países de Europa del Este, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia.

Indra es la multinacional de Tecnologías de la Información número 1 en España y una de las principales de Europa y Latinoamérica. Es la segunda compañía europea de su sector por inversión en I+D, con cerca de 500 M€ invertidos en los últimos tres años. Las ventas en 2010 ascendieron a 2.557 M€ y su actividad internacional supone ya el 40%. Cuenta con más de 31.000 profesionales y con clientes en más de 110 países.